招 标 资 料

一、工程概况

1、工程综合说明

1）建设单位：上海电力学院

2）工程名称：杨浦南校区2号宿舍楼（东单元）卫生间改造工程

3）工程地点：杨浦区平凉路2103号2号学生宿舍

2、主要工程内容：

工程平面布置图和工程量清单（见附件）。

3．承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工，主材须经招标单位审定。

4、施工工期：40天。

5、结算方式：本工程项目中标单位需自行垫资施工，工程项目验收通过，按审计审定总价留5%作为工程质保金，保修期满无遗留问题后付清。

6、质量要求：按国家有关规范一次性验收合格。

二、投标单位基本要求

1、在中国境内注册，在有效存续期间内具有独立法人资格，同时具有承揽建筑装饰装修三级及以上施工资质，具有良好财务状况和商业信誉的施工企业。

2、具有履行合同所需要的专业队伍和专业设计施工能力。

3、参加本次招标活动前三年内没有重大违法违规记录。

4、本次招标活动前有从事上海高校系统装修工程经验的单位优先考虑。

5、无论结果如何，本次投标活动所产生的费用有投标单位承担。

三、有关招标资料及工程量的领取：

1、工程量见附件！

2、如需平面布置图，请联系上海电力学院后勤管理处。

3、联系人：杨辉、周志华     联系电话：35303832

四、投标形式及有关约定：

1、校内公开招标

2、投标单位投标文件、电子光盘密封装订并在封面上注明。

3、有关约定

1）投标报价应包括文件所确定的招标范围内的全部内容，以及完成招标必须的附属工程、临时工程、各种材料费、劳务费、垃圾清运费、采取措施等等所需的全部费用。

2）投标报价采用2000房修及土建定额编制并包含所有施工措施费。

3）投标单位报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一旦确定，不再另增加签证工程以外的任何费用。

4）施工人员不能住在校区内。

5）综合管理费——装饰4%	、房修6%、安装32%（不得高于）

普工人工费——85元/工（不得高于）

技工人工费——105元/工（不得高于）

6) 洁具（蹲便器、立盆）品牌为“安华”

7）瓷砖、地砖品牌投标单位自定，在保证质量的前提下价格控制50元/平方（不得高于）

五、投标文件内容和递交

1、投标单位投递的纸质标书应按规定做出完整的承诺和规范报价，若有遗漏各自负责。

2、报价文件应按要求提供单位营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关文件。

3、施工组织、进度、安全措施及安全承诺。

4、预算书。

5、后期服务承诺。

6、投标截止日期：2015年7月20日（周一）下午14:00。

7、投标书递交地点：上海市平凉路2103号行政楼五楼后勤管理处

8、联系电话：35303832；  联系人：杨辉、周志华

上海电力学院后勤管理处

2015年7月13日